# 仓关峪村便民桥吴家湾桥修建项目介绍

仓关峪村有河流贯穿全村而过，为了通行的必要性，村内建有多所便民桥。但随着时间的流逝，桥梁陆续出现了破损甚至垮塌，由于经费的不足，这些桥梁一直未能得到修缮，村民出行有着巨大的隐患。在国家知识产权局驻桑植扶贫工作组进驻仓关峪村之后，村民和陈家河镇人民政府向工作组提出了修葺或者重建多所便民桥的请求。工作组高度重视此事，对请求书中提到的便民桥进行了入村调研。计划于2018年修建仓关峪吴家湾桥。具体费用明细如下：

吴家湾桥：桥长12米宽4米，高4米，需资金约10万。由社会力量于2018年12月底前支付10万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称(吴家湾桥) | 单位 | 总量 | 资金(元) |
| 1 | 挖机开挖 | 280元/小时 | 50小时 | 14000 |
| 2 | 基础砂石 | 150元/立方米 | 26立方米 | 3600 |
| 3 | 模板 | 5000 | 1 | 5000 |
| 4 | 立柱 | 150元x30立方/个 | 2个 | 4500 |
| 5 | 平板横梁 | 150元/立方x12 | 12立方米 | 1800 |
| 5 | 钢筋 | 4250/吨 | 3 | 12750 |
| 6 | 水泥 | 410/ 吨 | 95 | 38950 |
|  | 工时费 | 180/天 | 90 | 16200 |
|  | 桥护栏 | 80元/米 | 40米 | 3200 |
|  | 总计 |  |  | 100000 |